

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛЮБАВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «10» июля 2023 года № 35

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области № 65 от 14.11.2019г. «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2020- 2028гг.» |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области № 30 от 18.05.2020 года «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области», Администрация Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести следующие изменения в программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2020-2028гг.»:

- в паспорте программы строку «Объем финансирования программы составляет: 20 880,2 тыс. руб.» заменить строкой «Объем финансирования программы составляет 20 931,6 тыс. руб.»;

- таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

- таблицу 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с Уставом Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области.

**Глава муниципального образования**

**Любавичского сельского поселения**

**Руднянского района Смоленской области В.В. Савинене**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к постановлению Администрации  Любавичского сельского поселения  Руднянского района Смоленской области  от 19.05.2023 № 24  Перечень мероприятий по реализации Программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Программные мероприятия (инвестиционные проекты) | Ответственные исполнители | Источник финансиро-вания | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевые индикаторы объекта | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | | |
|  | ВСЕГО: |  |  | | 20931,6 | 1932,2 | | | | | | 2729,0 | | | | 3961,6 | | | | 7 304,0 | | | | 2438,2 | | | 2566,6 | | |  | |  | |  | | |  | | |
| 1. Мероприятия по проектированию и разработке ПСД по объектам транспортной инфраструктуры (дороги и сооружения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги  по ул. Холодная и переул. Холодный | Администрация Любавичского сельского поселения | областной бюджет | 1200,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1200,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |  | | |
| местный бюджет | 1,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1,2 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1201,2 | |  | | |  | | | |  | | | | 1201,2 | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | |
| 2. Мероприятия по ремонту, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (дороги, мосты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Любавичского сельского поселения | областной бюджет | 4 495,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1 498,5 | | | | 2 997,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | Повышение качества улично- дорожной сети | | |
| местный бюджет | 1 534,9 | | 0 | | | 1 479,0 | | | | 1,5 | | | | 54,4 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | ИТОГО: |  |  | 6 030,4 | |  | | | 1 479,0 | | | | 1 500,0 | | | | 3 051,4 | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |
| 3. Мероприятия по содержанию уличной дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Зимнее содержание дорог | Администрация Любавичского сельского поселения | Местный бюджет | | 4 350,0 | 0 | | | | 1 250,0 | | | | 700,0 | | | | 1 000,0 | | | | 700,0 | | | | 700,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Повышение качества улично- дорожной сети | | |
| 3.2. | Подсыпка пещано-гравильной смесью, грейдерование улиц | Администрация Любавичского сельского поселения | Местный бюджет | | 9350,0 | 1 932,2 | | | | 0 | | | | 1 761,6 | | | | 2 051,4 | | | | 1 738,2 | | | | 1 866,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Повышение качества улично- дорожной сети | | |
|  | ИТОГО: |  |  | | 13700,0 | 1 932,2 | | | | 1 250,0 | | | | 2 461,6 | | | | 3 051,4 | | | | 2 438,2 | | | | 2 566,6 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |  | | |
| 4. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Восстановление светильников по уличному освещению | Администрация Любавичского сельского поселения | местный бюджет | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Безопасность движения | | |
|  | ИТОГО: |  |  | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |  | | |

|  |
| --- |
|  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Любавичского сельского поселения

Руднянского района Смоленской области

от 19.05. 2023 № 24

**Таблица 7. Источники привлечения денежных средств на реализацию программы Любавичского сельского поселения** **Руднянского района Смоленской области, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Бюджеты всех уров­ней и част­ные инве­сторы** | **В т. ч. федеральный бюджет** | **В т.ч. бюджет областной** | **В т.ч.**  **бюджет Любавичского сельского поселения** | **В т.ч. вне­бюджетные источники** |
| 1 | Ремонт дорог  сетидорожной | 3002,4 | 0 | 2997,0 | 54,4 | 0 |
| 2 | Содержание дорог | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Освещение | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Проектирование | 1201,2 | 0 | 1200,0 | 1,2 | 0 |